Tema

Henderson Baten

Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de ingeniería.

Ingeniería en ciencias y sistemas

# Indice

Indice	1

Competencia(s)	2

Sub Tema 1	2

Objetivo	2

Introducción	2

Contenido	2

Pongamos en Práctica la Teoría	3

Caso de Estudio 1	3

Caso de Estudio 2	3

Conclusiones	3

Sub Tema 2	3

Objetivo	3

Introducción	3

Contenido	3

Pongamos en Práctica la Teoría	4

Caso de Estudio 1	4

Caso de Estudio 2	4

Conclusión General	5

Referencias	5

# Competencia(s)

Integra principios de calidad, eficiencia y control de tiempos mediante el uso de cronogramas, presupuestos y simuladores para mejorar el desempeño y cumplimiento de los objetivos de proyectos de TI.

# Sub Tema 1

## Objetivo

• Introducir la simulación de cronogramas como herramienta educativa en la gestión de proyectos.
• Enseñar a los estudiantes a manejar recursos en tiempo real durante la ejecución del proyecto.
• Simular ajustes en cronogramas y analizar su impacto en los tiempos de finalización.
• Evaluar cómo los retrasos en las tareas afectan la culminación del proyecto.
• Desarrollar habilidades para la toma de decisiones en escenarios de gestión de proyectos mediante simulaciones.

## Introducción

En la gestión de proyectos, es común que surjan situaciones que alteran el cronograma planificado. La simulación de cronogramas permite prever estos escenarios y evaluar su impacto en el plan general. Al realizar ajustes en tareas o recursos, los estudiantes pueden analizar las variaciones en los tiempos de entrega y aprender a reaccionar ante estas situaciones, mejorando su capacidad para gestionar proyectos en tiempo real.

## Contenido

Simulación de Escenarios en Gestión de Proyectos
- Prever posibles cambios y analizar sus efectos.
- Crear escenarios alternativos para observar impacto en la duración del proyecto.

Introducción a Herramientas de Simulación de Cronogramas
- Microsoft Project
- Primavera P6
- Smartsheet

Control de Recursos en Tiempo Real
- Redistribuir recursos
- Aumentar o disminuir recursos
- Controlar costos asociados a los recursos

Simulación de Ajustes en Cronogramas y su Impacto
- Fast-tracking
- Crashing

Análisis de la Variación de Tiempos en el Cronograma
- Retrasos acumulativos
- Caminos críticos
- Flexibilidad en el cronograma

Impacto del Retraso de Tareas en la Finalización del Proyecto
- Tareas críticas vs no críticas
- Medir impacto de retrasos
- Tomar decisiones para mitigar efectos

La práctica con simulaciones ayuda a fortalecer la toma de decisiones bajo presión. Permite entender las consecuencias de cada acción y enseña a mantener el control del cronograma incluso ante situaciones inesperadas.

## Pongamos en Práctica la Teoría

### Caso de Estudio 1

Caso 1: Simulación en Microsoft Project de un proyecto de instalación de red. Se simulan retrasos en la entrega de materiales y redistribución de técnicos para evaluar el efecto en la fecha de entrega final.

Caso 2: Uso de Smartsheet para gestionar un cronograma de desarrollo de software. Se realiza 'crashing' en tareas críticas al asignar más desarrolladores para reducir la duración y cumplir una entrega adelantada.

### Caso de Estudio 2

Caso 1: Simulación en Microsoft Project de un proyecto de instalación de red. Se simulan retrasos en la entrega de materiales y redistribución de técnicos para evaluar el efecto en la fecha de entrega final.

Caso 2: Uso de Smartsheet para gestionar un cronograma de desarrollo de software. Se realiza 'crashing' en tareas críticas al asignar más desarrolladores para reducir la duración y cumplir una entrega adelantada.

# Conclusión General

La simulación de cronogramas proporciona una forma efectiva de preparar a los futuros gestores de proyectos para enfrentar situaciones reales. Permite practicar la toma de decisiones, entender la lógica del cronograma y minimizar los riesgos asociados a desviaciones en tiempo y recursos.

# Referencias

- Project Management Institute. PMBOK® Guide.
- Kerzner, H. (2017). Project Management: A Systems Approach.
- Manuales de Microsoft Project, Primavera P6 y Smartsheet.
- Materiales del curso Teoría de Sistemas 2, Henderson Baten.