Línea Base de Tiempo e Hitos

Henderson Baten

Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de ingeniería.

Ingeniería en ciencias y sistemas

# Indice

Indice	1

Competencia(s)	2

Sub Tema 1	2

Objetivo	2

Introducción	2

Contenido	2

Pongamos en Práctica la Teoría	3

Caso de Estudio 1	3

Caso de Estudio 2	3

Conclusiones	3

Sub Tema 2	3

Objetivo	3

Introducción	3

Contenido	3

Pongamos en Práctica la Teoría	4

Caso de Estudio 1	4

Caso de Estudio 2	4

Conclusión General	5

Referencias	5

# Competencia(s)

Integra principios de calidad, eficiencia y control de tiempos mediante el uso de cronogramas, presupuestos y simuladores para mejorar el desempeño y cumplimiento de los objetivos de proyectos de TI.

## Definición de la Línea Base del Proyecto

## Objetivo

• Explicar qué es una línea base de tiempo y su función en la gestión de proyectos.
• Describir la importancia de los hitos en el seguimiento del proyecto.
• Detallar métodos efectivos para monitorear el progreso del proyecto.
• Identificar herramientas útiles para el control y seguimiento del cronograma.
• Explicar cómo y cuándo actualizar la línea base de un proyecto.
• Analizar la forma en que se reporta el avance hacia los entregables.

## Introducción

La gestión de tiempo es un componente crítico en cualquier proyecto de ingeniería en sistemas. Establecer una línea base de tiempo permite planificar y controlar el progreso hacia los objetivos del proyecto. Los hitos proporcionan puntos de control a lo largo del cronograma, permitiendo al equipo del proyecto evaluar si están avanzando de acuerdo con lo planeado.

## Contenido

Definición de la Línea Base del Proyecto
La línea base del proyecto es una versión aprobada del cronograma que se utiliza como referencia para comparar el desempeño real del proyecto. Establece los tiempos estimados para el inicio y finalización de cada tarea y actividad del proyecto.

Importancia de los Hitos en el Seguimiento del Proyecto
Los hitos son puntos clave en el cronograma que indican la finalización de fases importantes o la entrega de productos intermedios. Permiten verificar si el proyecto sigue alineado con los objetivos de tiempo y calidad.

Métodos para el Monitoreo del Progreso
- Revisión de hitos
- Análisis del valor ganado (EVA)
- Gráficos de Gantt

Herramientas para el Control del Cronograma
- Microsoft Project
- Project Libre
- Trello y Asana
- GanttProject o TeamGantt

Actualización y Ajustes a la Línea Base
- Documentar y justificar cambios
- Revisar la nueva línea base
- Obtener aprobación de los interesados

Reporte de Avance Hacia los Entregables
- Progreso hacia los hitos
- Desviaciones del cronograma
- Medidas correctivas

Los informes de avance deben ser periódicos y claros. Incluir comparaciones con la línea base, uso de EVA y medidas correctivas ayudará a mantener la confianza de los interesados y asegurar el cumplimiento de fechas clave del proyecto.

## Pongamos en Práctica la Teoría

### Caso de Estudio 1

Caso 1: Proyecto de implementación de un sistema de inventario. Se define una línea base con fechas críticas para análisis, desarrollo y pruebas. Cada hito representa la entrega de un módulo funcional. Se usan Gantt y Project Libre para monitorear el avance semanal.

Caso de Estudio 2

Caso 2: Desarrollo de una aplicación móvil de reportes para técnicos de campo. Se establecen hitos cada 15 días. El cronograma se ajusta al identificar retrasos por pruebas no superadas. Se reprograma la línea base con autorización formal.

# Conclusión General

La línea base de tiempo y los hitos permiten controlar el avance de un proyecto y mantener la planificación alineada con los objetivos. Su correcta gestión asegura decisiones informadas, anticipación de riesgos y cumplimiento de entregables.

# Referencias

- Project Management Institute. PMBOK® Guide.
- Kerzner, H. (2017). Project Management: A Systems Approach.
- Manuales de Microsoft Project, Project Libre y TeamGantt.
- Materiales del curso Teoría de Sistemas 2, Henderson Baten.