Presentación de Informes Gerenciales

Henderson Baten

Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de ingeniería.

Ingeniería en ciencias y sistemas

# Indice

Indice	1

Competencia(s)	2

Sub Tema 1	2

Objetivo	2

Introducción	2

Contenido	2

Pongamos en Práctica la Teoría	3

Caso de Estudio 1	3

Caso de Estudio 2	3

Conclusión General	5

Referencias	5

# Competencia(s)

Integra principios de calidad, eficiencia y control de tiempos mediante el uso de cronogramas, presupuestos y simuladores para mejorar el desempeño y cumplimiento de los objetivos de proyectos de TI.

## Estructura de un Informe Gerencial de Proyectos

## Objetivo

• Describir la estructura de un informe gerencial de proyectos.
• Identificar los indicadores clave que deben presentarse a los interesados.
• Explicar técnicas para resumir información clave en un informe.
• Detallar estrategias de comunicación efectiva con los stakeholders.
• Mostrar el uso de herramientas de visualización, como PowerPoint y dashboards, para la presentación de informes.
• Explicar cómo incluir la revisión de riesgos y el progreso en los informes gerenciales.

## Introducción

Los informes gerenciales de proyectos son herramientas clave para mantener informados a los interesados sobre el progreso y estado de un proyecto. Estos documentos permiten evaluar el cumplimiento de objetivos, detectar desviaciones a tiempo y comunicar riesgos y avances de manera efectiva. Para ingenieros en sistemas, la habilidad de sintetizar y presentar esta información es fundamental.

## Contenido

Estructura de un Informe Gerencial de Proyectos
- Título del informe
- Resumen ejecutivo
- Progreso del proyecto
- Indicadores clave de desempeño (KPIs)
- Revisión de riesgos
- Recomendaciones y próximos pasos

Principales Indicadores a Presentar a los Interesados
- CPI (Índice de Desempeño de Costo)
- SPI (Índice de Desempeño de Cronograma)
- Avance del trabajo
- Riesgos y problemas
- Costo total

Técnicas para Resumir Información Clave
- Gráficos y tablas
- Puntos clave o bullets
- Comparaciones plan vs. real
- Indicadores visuales (colores)

Comunicación Efectiva con Stakeholders
- Personalizar el informe
- Claridad y precisión
- Promover reuniones para aclaraciones

Herramientas de Visualización para la Presentación
- PowerPoint
- Dashboards interactivos (Power BI, Tableau)
- Excel

Revisión de Riesgos y Progreso
- Riesgos actuales y su impacto
- Medidas de mitigación
- Estado de avance hacia los hitos
- Desviaciones y acciones correctivas

Para una presentación efectiva del informe, es recomendable mantener una estructura visual clara, destacar los puntos críticos, y usar códigos de color o gráficos para facilitar la interpretación de datos.

## Pongamos en Práctica la Teoría

### Caso de Estudio 1

Caso 1: Informe mensual de un proyecto de automatización de procesos. Incluye KPIs de avance, reporte de riesgos de retraso en compras, y medidas de mitigación. Se utiliza PowerPoint con gráficos generados desde Power BI para presentar a la gerencia.

Caso de Estudio 2

Caso 2: Presentación trimestral de resultados de desarrollo de una plataforma de atención al cliente. El informe visualiza desviaciones en presupuesto, riesgos técnicos y avances en funcionalidades clave mediante dashboards interactivos.

# Conclusión General

Los informes gerenciales no solo resumen el estado del proyecto, sino que son herramientas esenciales de comunicación estratégica. Su adecuada elaboración y presentación promueven decisiones informadas, alineación con los objetivos y transparencia en la gestión.

# Referencias

- Project Management Institute. PMBOK® Guide.
- Kerzner, H. (2017). Project Management: A Systems Approach.
- Manuales de Power BI, Tableau y Excel.
- Materiales del curso Teoría de Sistemas 2, Henderson Baten.