Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de ingeniería.

Ingeniería en ciencias y sistemas

# Título del Proyecto:

# Ecommerce

PONDERACIÓN:  60

Horas Aproximadas:  120

Índice

Resumen Ejecutivo............................................................................................................ 3

Competencia que desarrollaremos.................................................................................. 3

Objetivos del Aprendizaje................................................................................................. 3 3.1 Objetivo General.......................................................................................................... 3 3.2 Objetivos Específicos................................................................................................... 3

Enunciado del Proyecto.................................................................................................... 5 4.1 Descripción del problema a resolver............................................................................ 5 4.2 Alcance del proyecto.................................................................................................... 5 4.3 Requerimientos técnicos............................................................................................. 6 4.4 Entregables.................................................................................................................. 6

Metodología........................................................................................................................ 8

Desarrollo de Habilidades Blandas.................................................................................. 8 6.1 Proyectos en Grupo................................................................................................... 8 6.2 Proyectos Individuales.............................................................................................. 9

Cronograma......................................................................................................................10

Rúbrica de Calificación....................................................................................................11 8.1 Requisitos para optar a la calificación........................................................................ 11 8.2 Resumen de Puntuaciones..................................................................................... 12 8.3 Detalle de la Calificación......................................................................................... 12 8.4 Valores....................................................................................................................... 14 8.5 Comentarios Generales............................................................................................. 14

# 1. Resumen Ejecutivo

Este proyecto tiene como finalidad implementar un sistema de información eficiente que permita optimizar los procesos de una organización mediante el desarrollo de una plataforma de comercio electrónico (E-commerce). El proyecto está respaldado por MayaCode, empresa establecida en 2015 que brinda apoyo a emprendedores a nivel nacional e internacional.

El problema que aborda es la necesidad de las organizaciones de contar con sistemas integrados que optimicen sus procesos comerciales, desde la gestión de inventarios hasta la atención al cliente, pasando por la gestión de relaciones con proveedores y clientes. La solución que se busca desarrollar es una plataforma completa de E-commerce integrada con sistemas ERP y CRM, que incluya un sitio web funcional, gestión de cadena de suministros, herramientas de inteligencia de negocios y campañas de marketing digital.

# 2. Competencia que desarrollaremos

Los estudiantes desarrollarán competencias en análisis organizacional, implementación de sistemas de información empresariales, integración de tecnologías ERP y CRM, desarrollo de plataformas E-commerce, y aplicación de herramientas de inteligencia de negocios para la toma de decisiones estratégicas.

# 3. Objetivos del Aprendizaje

## 3.1 Objetivo General

Al finalizar el proyecto, los estudiantes serán capaces de implementar un sistema de información completo que optimice los procesos organizacionales mediante el desarrollo e integración de una plataforma E-commerce con sistemas ERP y CRM, aplicando conocimientos de planificación estratégica, gestión de procesos y herramientas tecnológicas empresariales.

## 3.2 Objetivos Específicos

Al finalizar el proyecto, los estudiantes deberán ser capaces de:

- Analizar y diagnosticar necesidades organizacionales: Evaluar la situación actual de una organización, identificar oportunidades de mejora y justificar la implementación de sistemas de información para optimizar procesos comerciales. Ejemplo: Los estudiantes podrán realizar un análisis completo del mercado, identificar competidores y establecer estrategias diferenciadas para el proyecto E-commerce.

- Implementar y configurar sistemas ERP y CRM: Seleccionar, instalar y configurar herramientas empresariales como ERP (Odoo, ERPNext, Dolibarr) y CRM (Zoho CRM, Odoo CRM, SuiteCRM, HubSpot CRM) según las necesidades específicas del proyecto. Ejemplo: Los estudiantes serán capaces de justificar la selección de un ERP específico, realizar su instalación completa y configurar módulos de inventario, ventas y compras.

- Desarrollar plataformas E-commerce funcionales: Crear un sitio web de comercio electrónico integrado con los sistemas ERP y CRM, incluyendo catálogo de productos, sistema de cotizaciones, registro de clientes y proceso de facturación. Ejemplo: Los estudiantes podrán desarrollar una plataforma que permita a los clientes registrarse, navegar un catálogo de al menos 30 productos, realizar cotizaciones y completar procesos de compra.

# 4. Enunciado del Proyecto

Esta sección define de manera clara y detallada los aspectos específicos que los estudiantes deberán abordar en el proyecto de implementación del sistema E-commerce para MayaCode.

## 4.1 Descripción del problema a resolver

Las organizaciones actuales enfrentan desafíos significativos en la gestión eficiente de sus procesos comerciales, especialmente en la era digital donde el comercio electrónico se ha vuelto fundamental. MayaCode ha identificado la necesidad de apoyar a emprendedores en la implementación de sistemas integrados que optimicen desde la gestión de inventarios hasta la atención al cliente.

El problema específico radica en la falta de integración entre los diferentes procesos organizacionales: gestión de productos, relaciones con proveedores, atención al cliente, análisis de ventas y marketing digital. Esta desintegración genera ineficiencias, pérdida de información valiosa y dificultades para la toma de decisiones estratégicas.

## 4.2 Alcance del proyecto

Alcance obligatorio:

- Implementación completa de un sistema ERP seleccionado (Odoo, ERPNext o Dolibarr)

- Configuración de un sistema CRM elegido (Zoho CRM, Odoo CRM, SuiteCRM o HubSpot CRM)

- Desarrollo de sitio web E-commerce funcional con al menos 30 productos

- Integración completa entre ERP, CRM y sitio web

- Sistema de gestión de inventarios con carga manual y por Excel

- Implementación de proceso de cotizaciones

- Sistema de facturación funcional

Alcance opcional:

- Implementación de herramientas de inteligencia de negocios avanzadas

- Automatización de procesos de marketing

- Integración con sistemas de pago externos

- Desarrollo de aplicación móvil complementaria

## 4.3 Requerimientos técnicos

Sistemas ERP permitidos:

- Odoo

- ERPNext

- Dolibarr

Sistemas CRM permitidos:

- Zoho CRM

- Odoo CRM

- SuiteCRM

- HubSpot CRM

Tecnologías adicionales:

- Herramientas de inteligencia de negocios (BI)

- Plataformas de desarrollo web

- Sistemas de gestión de bases de datos

- Herramientas de integración de sistemas

## 4.4 Entregables

| Tipo | Descripción |
| --- | --- |
| Informe Técnico Fase 1 | Documento completo que incluya diagnóstico organizacional, objetivos del proyecto, análisis de mercado y competencia, definición de planes estratégicos y identificación detallada del proyecto |
| Informe Técnico Fase 2 | Documento que incluya manuales de instalación de ERP y CRM, medición de logros, definición de alcance, implementación de cadena de suministros y sistema de envío de correos |
| Informe Técnico Fase 3 | Documento final que incluya definición del sistema (centralizado/distribuido), sitio web funcional, implementación de reportes BI y conclusiones del proyecto |
| Sistema ERP Configurado | Instalación y configuración completa del ERP seleccionado con módulos de inventario, ventas, compras y gestión de proveedores |
| Sistema CRM Implementado | CRM funcional configurado para gestión de clientes y campañas de marketing |
| Sitio Web E-commerce | Plataforma web funcional integrada con ERP y CRM, incluyendo catálogo de productos, sistema de registro, carrito de compras y facturación |
| Base de Datos de Productos | Carga inicial de al menos 30 productos con imágenes, información detallada y gestión de inventario |
| Sistema de Cotizaciones | Funcionalidad implementada para generar cotizaciones personalizadas para clientes. |
| Reportes de Inteligencia de Negocios | Implementación de herramienta BI con reportes de ventas diarios, semanales y mensuales |
| Manuales de Usuario | Documentación completa para el uso de todos los sistemas implementados |
| Campaña de Marketing | Diseño e implementación de campaña publicitaria utilizando el CRM |
| Presentaciones por Fase | Presentaciones técnicas demostrando el funcionamiento de cada fase del proyecto |

# 5. Metodología

Los estudiantes deberán seguir una metodología estructurada en tres fases principales, cada una con objetivos específicos y entregables definidos:

Fase 1: Análisis y Planificación (Semanas 1-4)

- Investigación y Diagnóstico: Realizar análisis completo de la situación organizacional, mercado objetivo y competencia

- Definición de Objetivos: Establecer objetivos claros, cuantificables y medibles para el proyecto

- Planificación Estratégica: Desarrollar planes estratégicos, operativos y direccionales para la implementación

- Identificación del Proyecto: Definir alcance, beneficiarios, características y actividades específicas

Fase 2: Implementación Técnica (Semanas 5-8)

- Selección e Instalación: Elegir y configurar los sistemas ERP y CRM más adecuados

- Configuración de Sistemas: Implementar módulos específicos según las necesidades del proyecto

- Desarrollo de Integración: Conectar los diferentes sistemas para garantizar flujo de información

- Implementación de Procesos: Establecer cadena de suministros, sistema de cotizaciones y gestión de inventarios

Fase 3: Finalización y Optimización (Semanas 9-12)

- Desarrollo Web: Crear y conectar el sitio E-commerce con los sistemas implementados

- Implementación BI: Configurar herramientas de inteligencia de negocios y reportes

- Pruebas y Optimización: Realizar pruebas exhaustivas de todos los sistemas integrados

- Documentación Final: Completar manuales de usuario y documentación técnica

# 6. Desarrollo de Habilidades Blandas

## 6.1 Proyectos en Grupo

El proyecto fomenta el desarrollo de habilidades colaborativas esenciales en el ámbito profesional:

#### 6.1.1 Trabajo en Equipo

Los grupos deben asignar roles específicos (líder de proyecto, especialista en ERP, especialista en CRM, desarrollador web, analista de procesos) y coordinar sus actividades mediante herramientas de gestión como Trello, Google Workspace o plataformas de control de versiones.

#### 6.1.2 Comunicación Efectiva

Se requieren presentaciones regulares ante MayaCode (simulado), donde los equipos deben comunicar avances, desafíos y soluciones implementadas. Estas presentaciones desarrollan habilidades de comunicación técnica y empresarial.

#### 6.1.3 Resolución de Conflictos

Durante la integración de sistemas complejos, los equipos enfrentarán desafíos técnicos y de coordinación que requerirán aplicar técnicas de resolución de problemas y manejo de conflictos.

### 6.2 Proyectos Individuales

Para proyectos desarrollados individualmente, se enfatiza el desarrollo de autonomía y responsabilidad:

#### 6.2.1 Autogestión del Tiempo

Los estudiantes deben crear cronogramas detallados para cumplir con las tres fases del proyecto, desarrollando habilidades de planificación y priorización.

#### 6.2.2 Responsabilidad y Compromiso

La naturaleza integral del proyecto requiere que cada estudiante asuma responsabilidad completa sobre la implementación técnica, documentación y presentación de resultados.

#### 6.2.3 Resolución de Problemas

El trabajo con múltiples sistemas (ERP, CRM, E-commerce) presenta desafíos técnicos que requieren investigación independiente y soluciones creativas.

#### 6.2.4 Reflexión Personal

Al finalizar cada fase, los estudiantes deben evaluar su progreso, identificar áreas de mejora y ajustar estrategias para las siguientes etapas.

# 7. Cronograma

El cronograma del proyecto está estructurado en tres fases principales con fechas específicas establecidas por MayaCode:

| Tipo | Fecha Inicio | Fecha Fin |
| --- | --- | --- |
| Asignación de Proyecto | 10 de marzo 2025 | 10 de marzo 2025 |
| Fase 1: Análisis y Planificación | 11 de marzo 2025 | 04 de abril 2025 |
| Entrega Fase 1 | 04 de abril 2025 | 04 de abril 2025 |
| Fase 2: Implementación Técnica | 05 de abril 2025 | 21 de abril 2025 |
| Entrega Fase 2 (incluye presentación técnica) | 21 de abril 2025 | 21 de abril 2025 |
| Fase 3: Finalización y Optimización | 22 de abril 2025 | 04 de mayo 2025 |
| Entrega Final Fase 3 | 04 de mayo 2025 | 04 de mayo 2025 |
| Calificación Final | 05 de mayo 2025 | 10 de mayo 2025 |

Cronograma Detallado por Actividades

| Fase | Actividad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Diagnóstico organizacional | 11 marzo | 18 marzo | Equipo completo |
| Fase 1 | Análisis de mercado y competencia | 19 marzo | 25 marzo | Analista de mercado |
| Fase 1 | Definición de objetivos y planes | 26 marzo | 01 abril | Líder de proyecto |
| Fase 1 | Elaboración de informe Fase 1 | 02 abril | 04 abril | Equipo completo |
| Fase 2 | Selección e instalación ERP/CRM | 05 abril | 12 abril | Especialistas técnicos |
| Fase 2 | Configuración de sistemas | 13 abril | 18 abril | Especialistas técnicos |
| Fase 2 | Implementación cadena suministros | 19 abril | 21 abril | Analista de procesos |
| Fase 3 | Desarrollo sitio E-commerce | 22 abril | 28 abril | Desarrollador web |
| Fase 3 | Implementación BI y reportes | 29 abril | 02 mayo | Analista BI |
| Fase 3 | Documentación y conclusiones | 03 mayo | 04 mayo | Equipo completo |

# 8. Rúbrica de Calificación

## 8.1 Requisitos para optar a la calificación

| Tema | Descripción | Cumple (Si/No) |
| --- | --- | --- |
| Cumplimiento de entrega de fases | Se deben haber entregado las tres fases del proyecto en las fechas establecidas (04 abril, 21 abril, 04 mayo) |  |
| Uso de tecnologías establecidas | El desarrollo debe utilizar uno de los ERP permitidos (Odoo, ERPNext, Dolibarr) y uno de los CRM permitidos (Zoho, Odoo CRM, SuiteCRM, HubSpot) |  |
| Documentación obligatoria | Se debe entregar documentación técnica completa en formato PDF para cada fase, incluyendo manuales de instalación y usuario |  |
| Funcionalidad mínima del sistema | El sistema debe ser funcional con al menos 30 productos cargados, proceso de cotización operativo y sitio web E-commerce conectado |  |
| Presentaciones técnicas | Participación obligatoria en sesiones de Google Meet para demostrar dominio técnico en Fases 2 y 3 |  |
| Integración de sistemas | Demostrar conexión funcional entre ERP, CRM y sitio web E-commerce |  |
| Implementación BI | Presentar reportes de inteligencia de negocios con datos de ventas de diferentes períodos |  |

## 8.2 Resumen de Puntuaciones

| Área | Puntos Totales | Puntos Obtenidos |
| --- | --- | --- |
| 1. Conocimiento Técnico Funcionalidad del Sistema Integrado | 50 |  |
| Implementación ERP/CRM | 20 |  |
| Desarrollo E-commerce | 15 |  |
| Sub-Total Conocimiento | 85 |  |
| 2. Habilidades de Implementación Presentaciones técnicas | 8 |  |
| Documentación y manuales | 7 |  |
| Sub-Total Habilidades | 15 |  |
| TOTAL | 100 |  |

## 8.3 Detalle de la Calificación

| Criterio | Descripción | Puntos Máximos |
| --- | --- | --- |
| 1. Conocimiento Técnico |  | 85 |
| 1.1 Funcionalidad del Sistema Integrado |  | 50 |
| 1.1.1 Integración ERP-CRM-Web | Grado de integración y comunicación entre los tres sistemas principales | 20 |
| 1.1.2 Funcionalidad E-commerce | Operatividad completa del sitio web: registro, catálogo, carrito, facturación | 15 |
| 1.1.3 Gestión de Inventarios | Sistema de carga de productos (manual y Excel), control de stock, reportes | 15 |
| 1.2 Implementación ERP/CRM |  | 20 |
| 1.2.1 Configuración ERP | Instalación correcta y configuración de módulos específicos del ERP seleccionado | 12 |
| 1.2.2 Configuración CRM | Implementación efectiva del CRM con campañas de marketing | 8 |
| 1.3 Desarrollo E-commerce |  | 15 |
| 1.3.1 Funcionalidad Web | Sitio web operativo con al menos 30 productos y proceso de compra completo | 10 |
| 1.3.2 Sistema de Cotizaciones | Implementación de proceso de cotización personalizada | 5 |

## 8.4 Valores

En el desarrollo del proyecto, se espera que cada estudiante demuestre honestidad académica y profesionalismo:

- Originalidad del Trabajo

  - Cada estudiante o equipo debe desarrollar su propia implementación, configuración y documentación del sistema

  - Se permite el uso de recursos de las plataformas oficiales (Odoo, ERPNext, etc.) con la debida referencia

- Prohibición de Copias y Plagio

  - La copia total o parcial de configuraciones, código, documentación o cualquier entregable resultará en calificación de 0 puntos

  - Esto incluye reutilización de proyectos de semestres anteriores sin autorización expresa

- Uso Responsable de Recursos Externos

  - El uso de plantillas, módulos adicionales o extensiones debe ser referenciado correctamente

  - Se debe demostrar comprensión completa de todas las implementaciones utilizadas

- Revisión y Detección de Similitudes

  - Se realizarán revisiones técnicas mediante las presentaciones obligatorias

  - En caso de sospecha, el estudiante deberá demostrar dominio técnico completo de su implementación

  - Si no se puede comprobar autoría, la calificación será de 0 puntos

Al detectarse estos aspectos se informará al catedrático del curso quien realizará las acciones que considere oportunas.

## 8.5 Comentarios Generales

- El proyecto representa una simulación real de implementación empresarial, por lo que se espera un nivel profesional en todas las entregas

- La integración entre sistemas es el aspecto más valorado, ya que refleja la capacidad de crear soluciones empresariales completas

- Las presentaciones técnicas son obligatorias y determinantes para la calificación final

- La falta de entrega de cualquier fase anula completamente el proyecto

- Se recomienda utilizar los foros de UEDI para resolver dudas de manera oportuna

- La documentación debe ser clara y comprensible, ya que será criterio de evaluación en todas las fases